國立新竹教育大學第十五次行政主管座談會備忘錄

一、時間：95年8月29日（星期二）上午10:10

二、地點：行政大樓五樓第二會議室

三、主席：曾校長憲政                          紀錄：朱品樺

四、出席人員：如簽到表

五、報告及構想交換：

（一）有關本校「專案計畫聘僱工作人員報酬標準表」中專案經理（專案秘書）之工作補助標準及「進用專案計畫工作人員聘僱作業要點」進修訓練內容乙案（附件一）：

◎照案通過，提行政會議討論。

（二）今天下午14:00在第二會議室召開本校單一簽證入口說明會，計有中正大學、台中技術學院、屏東科技大學、台南藝術大學、稻江管理學院、龍華科技大學、台南大學等16名人員前來參加說明會議，亦歡迎有興趣的主管參加。

（三）本校各項工程進度：

◎校長室與秘書室整建工程：將於近日內完工。

◎污水處理系統：只剩鋪設柏油部份，為使路基更為穩固，將於二個月後重新再鋪設一次，並請總務處發e-mail給全校，告知為何鋪設二次柏油的原因。

◎學生宿舍寢具裝修工程：己完成。

◎學生宿舍冷氣改善工程：將於近日內完工。

◎學生宿舍裝設冷氣機：只剩男生宿舍未安裝，可在開學前安裝完成。

◎資料所辦公室的隔間已完成。

◎教學卓越計畫之助理與區域教學資源中心的辦公空間，預定在教學大樓三樓。

◎音樂二館於8月16日標出，已函文給承包商，承包商於收文後次日至15日內將會舉行開工儀式。

◎體育建康教學大樓己流標七次，現將溫水游泳池的長度由50公尺改為25公尺；由三樓移至一樓，請建築師做變更設計後將再重新公開招標。經費由2.8億元追加至3.5億元。

◎綜合教學大樓總面積為1萬5千9百平方公尺，總經費為4.3億元。

（四）預計進行工程：

◎餐廳空間規劃工程：將餐廳改為一樓，二、三樓改為學生第二活動中心。

◎學務處及軍訓室空間遷移工程。

◎節能工程。

◎音樂館琴房改善工程。

◎綜合教育大學一樓之空間將重新規劃。

◎請圖書館與總務處考量將學生自學中心設置在校史館地下室之可行性，並可24小時開放讓學生使用。

（五）暑假期間辦理研習之停車位問題：

◎請保管組及負責場地外借之單位，在場地借用申請表中加「停車需求」欄，並會事務組，以便能掌控全校停車問題。

◎請秘書室協助收集場地借用申請表，交由計網中心設計場地借用e化之參考。

（六）9月10日新生進住宿舍、9月11日新生訓練、9月17日舊生進住宿舍，9月17日當天因學生進住宿舍人數眾多，將放開掬月齋側門做為出口，以疏解車輛擁塞的問題。

（七）人資處將請遊學公司選定幾個海外遊學學校，並提供該校資訊做簡報，以做為明年海外語言學習團出團之參考。

（八）本校今年新生報到率為96%左右，退學率有增多的現象。

（九）請教務處於下次教學主管座談時，提出各系畢業學生的出路及預期之就業管道彙整表。

（十）請教務處統計每學期所開之課程的期末平均分數、不及格人數等，做差異比較，以提昇教師的教學品質及學生的學習能力。

六、散會